## Slide 1
当前精益推进现存真实痛点
01 落地不均衡，标杆与常态两极分化
标杆产线成果显著，但多数产线仍停留在表层5S整改；深层次浪费与工艺瓶颈未触及，存在「重展示、轻落地、难持续」的形式化问题。
02 改善偏单点，系统性攻坚能力不足
改善多为碎片化整改，对拉晶高能耗、切片断线损耗等核心技术痛点攻坚不够，难以从根本上拉动良率与成本等关键指标。
03 全员氛围不足，自主改善意识薄弱
推进仍依赖管理推动与专班督导，一线员工多为「被动执行」模式，尚未形成「主动找浪费、主动提改善、主动创价值」的精益文化。
04 机制落地不彻底，考核未闭环
精益落地与人才晋升、基地评价挂钩常流于形式，缺乏量化指标支撑与清晰奖惩机制，导致管理关注度不一、基层执行驱动力不足。
05 精益信息化缺失，改善难沉淀
改善经验难沉淀、难复制，数据与现场脱节，缺少统一数字化看板与闭环系统，难以支撑精益从「运动式」走向「常态化」。
关键判断 精益生产本质是消除浪费与持续改善；实践中仍面临从表层整改到深层次攻坚的多重执行挑战。 闭环机制与数据沉淀是精益从「运动式」走向「常态化」的关键，破除形式主义、回归价值创造。

## Slide 2
筑基 →「势起」
自2025年9月以来，GPS精益体系已从「探索与单点整改」迈入「体系起势与机制落地」阶段。2026年为关键推进年：精益作为「第二生产力」，以「453」框架启航精益转型，践行「真善美」价值主张。
四级架构
决策层·战略引领
确立战略/审批课题/资源政策支持
推进层·体系赋能
体系规划/方法导入/督导与育人
执行层·攻坚落地
基地主责/目标分解/资源协同
落地层·现场改善
班组SOP/现场提案改善
五大体系
01对标研学
02标杆复制
03人才育成
04考核管控
05价值生产力
三阶段路径（2026下半年）
7–8月 筑基巩固期
补短板、定标准、全员培训
9–10月 攻坚突破期
专项课题，解决核心痛点瓶颈
11–12月 价值兑现期
固化成果、长效机制、效益验证
453框架 = 四级架构 × 五大体系 × 三阶段路径 ｜ 打造「第二生产力」

## Slide 3
五大体系
01
01 对标研学体系
从「被动学习」到「对标赶超」
三维对标：横向内部基地+纵向工序+制造标杆，识别绩效差距。 量化整改：聚焦能耗、良率、OEE等核心KPI，月度差距清单与整改计划。
02
02 标杆复制体系
从「单点标杆」到「全域标准化」
标准化拆解：标杆车间/产线经验沉淀为SOP与点检标准，跨线复制。 标杆升级：从基础5S走向提质增效、降本与零缺陷，打造行业领先标杆。
03
03 人才育成体系
从「基础普及」到「精英赋能」
三级梯队：精益骨干（执行）+内训师（传播）+精益专班（决策）。 利益绑定：认证与晋升通道、绩效激励挂钩，形成学会—会用—受益正循环。
04
04 考核管控体系
从「柔性要求」到「刚性闭环」
制度化考核：精益指标纳入正式考核，基地与核心干部量化评价。 红黑榜：部门负责人主责，公开展示改善结果，奖惩清晰、闭环管理。

## Slide 4
五大体系
价值生产力体系：以精益锚定核心课题、助力价值增长
05
聚焦五大 核心课题
突破生产瓶颈
推动精益改善转化为产能增量、良率增量、效益增量，打造「第二生产力」引擎。
01 拉晶硅损优化 — 厘清硅损价值链浪费点；降低切割与磨削余量；提升硅料利用效率。
02 切片损耗管控 — 攻克断线、碎片难点；提升硅片切割良率与优品率。
03 组件质量攻坚 — 管控层压缺陷、隐裂、虚焊及碎片率；保障可靠性与寿命。
04 设备效能跃升 — 夯实TPM运行模式；提升OEE；保障设备与产线连续稳定运行。
05 精益数字化+ — 以标准化为基础，拉通顶层数字化模型；整合DMS、TPMS、QMS。
实现管理与产能双增长
推动精益改善转化为实实在在的产能增量、良率增量、效益增量，打造支撑公司业务规模化、高质量发展的「第二生产力」引擎。

## Slide 5
三个阶段
2026上半年｜筑基起势（0→1）
建体系、树标杆、统一组织认知
2026下半年｜全域放大与价值兑现（1→N）
标杆复制、痛点攻坚、机制固化、产能效益兑现
实施路径：三阶段推进，层层递进
01 7–8月
标杆认证 · 统一执行标准
· 标杆车间/产线认证；8月明确复制进度，全工序夯实管理基础。 · 系统输出工具方法论；识别各基地短板，形成工序精益标准手册。 · 启动组件DMS，实现Andon在线响应与问题闭环。
目标：统一执行标准，消除产线基础差距，实现标准化作业
02 9–10月
专项攻坚 · 文化激活
· 拉晶专项：降硅损、断线、碎片与能耗。 · 加速组件「改善周」；黑带人才聚焦日常管理、TPM与品质改善。 · 落地人才赋能体系；绩效与改善成果、人才培养硬挂钩。
目标：攻克生产瓶颈，激发组织内生动力，形成全员参与氛围
03 11–12月
成果固化 · 价值兑现
· 开展半年度精益人才认证与项目成果发布。 · 复盘全年精益改善成果，建设标准体系与最佳实践案例库。 · 量化降本、提质、增效的经济价值，完成价值闭环。
目标：形成长效精益管理机制，管理成果固化、价值清晰可见

## Slide 6
精益全域落地｜以「真善美」锚定改善底层逻辑
所有精益课题、现场改善、体系运行统一对标公司核心价值主张，构建可信、有效、长效的改善闭环
守「真」
数据驱动、过程可控
全流程可追溯：损耗/OEE实时采集，量化收益。 SPC底线：工艺参数设限，异常自动预警。 根因分析：以真实缺陷为依据，拒绝主观归因。
可信改善：客观数据支撑，拒绝假成果，让改善可见
行「善」
守正创新、系统攻坚
夯实基础：推进TPM、SMED，闭环到一线。 攻坚痛点：聚焦拉晶、切片、组件核心瓶颈。 一地一策：适配不同基地特征定制策略。
有效改善：系统突破核心痛点，让改善有价值
求「美」
极致现场、零缺陷品质
现场之美：全域6S与目视化，消除隐形浪费。 品质之美：防错、巡检、EL，严防不良流出。 零缺陷：严控批次稳定性，降低客诉损失。
长效改善：成果标准化、持续精进，让改善成日常